新疆财政支出绩效自评报告

（  2018 年度）

项目名称：排污权交易平台建设和运行维护

实施单位（公章）：新疆产权交易中心

自治区主管部门（公章）：自治区国资委

项目负责人（签章）：胡海亮

填报时间： 2019 年7 月 12日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆产权交易中心（以下简称“交易中心”）机关规格县（处）级，核定事业编制17名，领导职数3名，专业技术人员比例75%以上。经费实行差额预算管理。

交易中心主要职能：按照国家、自治区有关法律法规和政策，为国有经营性资产、行政事业性资产、资源性资产和各类非国有资产的产权（包括物权、债权、股权、知识产权）交易提供场所、设施、信息和技术等综合服务；为国有资产的进入和退出等战略性调整、企业改制和重组并购、企业市场融资、风险投资的进入和退出等提供服务。

（二）项目预算绩效目标设定情况

按照自治区环保厅对加快推进新疆排污权交易试点工作的安排部署，新疆产权交易中心发挥市场服务功能，开展自治区排污权交易业务。

按照污染物类别不同，分别对二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）等的排放物指标进行有偿交易。通过排污权交易系统分类分场次举办电子竞价会。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

排污权交易系统建设资金来源为自治区财政专项资金100万元，资金使用包括：排污权交易竞价系统的采购：49万元；硬件电子设备、服务器及防火墙配置等51万元。

- 项目资金实际使用情况分析

- 项目预算执行情况

2018年项目预算为100万元，项目预算执行数100万元，项目预算执行率100%。

2.项目工程建设部分，已经完成了项目年度建设任务，具体内容如下：

一是在软件系统开发方面，已经完成了排污权交易竞价系统的采购，按照采购合同约定，支付资金49万元；二是在硬件设备购置方面，完成了硬件电子设备、服务器及防火墙配置的采购、安装，按照采购合同约定，支付资金51万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金实行专款专用，所采购硬件电子设备、服务器及防火墙等均实行政府采购。

项目资金使用严格按照《会计法》《行政事业单位会计制度》《会计基础工作规范》和相关财务管理规定使用专项项目资金。项目资金使用严格按照项目资金标准和范围规定执行，支付依据按照合同约定和项目负责部门签字认可并报分管财务领导审批后支付，严格项目资金财务管理制度建设、机构设置、会计核算及帐务处理。建立健全项目资金财务管理制度，设置专门财务机构，严格按照我中心制定的《会计核算管理办法》（试行）规范会计核算管理，及时账务处理，做到帐实相符，账账相符。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我中心举办了自治区排污权一级市场交易，共举办两期，实现交易额1399.77834万元。

首场交易组织召开了二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）电子竞价会，自治区排污权交易储备中心按照竞价会不同场次，现场公布了各污染物投放量，共计2025吨。

二期交易在交易所三楼竞价大厅组织召开了二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）电子竞价会，自治区排污权交易储备中心按照竞价会不同场次，现场公布了各污染物投放量计1690吨。

- 项目管理情况分析

1.制度报备情况

交易中心根据《新疆维吾尔自治区排污权有偿使用和交易试点工作暂行办法》（新政办发〔2015〕164号）、《新疆维吾尔自治区排污权出让收入管理实施暂行办法》（新财非税〔2016〕4号）、《新疆维吾尔自治区排污权有偿使用和交易工作实施细则（试行）》（新环发〔2016〕122号）等文件规定，结合实际，制定了以下排污权交易制度和文本，并于2017年5月19日向自治区环保厅进行了报备。

2.交易制度

1．新疆产权交易所排污权交易规则（试行）

2.新疆产权交易所排污权竞买交易规则（试行）

3.新疆产权交易所排污权交易一级市场资金结算管理办法（试行）

4.新疆产权交易所排污权交易一级市场保证金操作细则（试行）

3.流程图及文本

1.排污权竞买交易一级市场流程图

2.新疆维吾尔自治区排污权交易合同（制式文本）

3.排污权竞买交易协议（制式文本）

4.排污权交易鉴证书（制式文本）

5.保证金退款账户信息说明（制式文本）

6.交易员授权书（制式文本）

7.意向受让登记受理通知书（制式文本）

8.排污权交易保证金账户及缴纳比例（制式文本）

为保障排污权交易市场的有序稳定，需要对交易标的的上市过程、具体交易规则及退市过程进行严格管控。需要对拟上市交易污染物指标，进行充分的评估考核，设计完整细致的交易规则，比如交易参与方、交易时间、采用的交易类型及交易模式、定价策略、结算规则、违约处理规则、交易限制规则、交易收费方式等内容进行详细设计，由储备中心报主管行政部门审批，进行充分社会公示后，才能正式上市交易。在标的上市交易过程中，涉及该标的物任何变更信息都要及时披露，遇重大事项变更需做休市处理。同时，标的物在退市时，需确认所有交易过程均已完成，不存在任何纠纷争议的情况下，按既定的退市流程进行退市。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该项目申报绩效目标是：实现顺利开展排污权交易，加强和规范排污权出让收入管理，建立健全环境资源有偿使用制度，充分发挥市场机制作用促进污染物减排。根据环保厅有偿出让二氧化硫（SO2）氮氧化物（NOX）化学需氧量（COD）氨氮（NH3-N）等排污物指标，我中心已完成交易竞价。竞价系统的建成，进一步规范排污权交易过程，提高交易效率，激活二级交易市场；方便排污企业获取或出让排污权，帮助企业完成减排任务、获得经济利益。

数量指标方面：

第一期：二氧化硫（SO2）氮氧化物（NOX）化学需氧量（COD）氨氮（NH3-N）四个场次的竞价，投放量共计2025吨，全部交易完成，实际成交776.9万元；

第二期：二氧化硫（SO2）氮氧化物（NOX）化学需氧量（COD）氨氮（NH3-N）四个场次的竞价，投放量共计1690吨，全部交易完成，实际成交622.87万元。

质量指标：年度按计划100%完成排污权质量指标。

时效指标：按期排污权指标交易的完成率100%；

社会效益指标：改善了环境污染，起到了更好发挥污染物总量控制作用；

生态效益指标：通过交易平台项目和竞价交易，在全社会树立环境资源有价的理念，促进经济社会持续健康发展。

可持续影响：有效改善环境质量；

满意度指标：得到了各级部门排污权指标交易的100%满意度。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

已完成预期项目绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

因国家环保部对关于排污权交易没有顶层设计的具体操作文件，该项目暂停。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

排污权竞价交易是控制重点污染物排放总量的经济手段，主要作用是利用市场机制和金融手段降低环境治理成本，实现对环境治理的持续性经济激励，为污染治理提供资金保障，促进环境与社会、经济的协调发展。

因排污权交易竞价系统中会流转大量的资金数据、交易数据、储备数据等，对排污物指标数据提供分析和统计功能。交易中心通过该平台顺利对排污权指标进行了交易，充分发挥了市场的服务功能，对开展区域性排污权交易业务取得了明显成效。

建议：

- 继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。

- 强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益。

- 加强重视项目后期管理，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展。

- 加强对信息化人才引入和加强现有人员专业技能培训，提高本单位信息技术力量，减少日常系统维护成本。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

1.绩效自评的目的

项目经费支出的目的，主要是通过项目立项情况，重点产出指标、效益指标、满意度指标的设置情况，资金使用情况、项目实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.自评组织过程

我中心成立了预算绩效评价工作组，主要负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。把项目绩效自评工作任务分解到各个项目管理处室（中心），根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。前期准备工作主要开展以下工作：一是全面学习政策；二是科学制定方案；三是加强部门协调配合。

1.前期准备情况。准备项目合同；协调相关人员提交熟悉项目建设情况；项目建设、会议、汇报等过程资料。

2.组织实施情况。根据项目合同，对照项目推进组织实施；定期项目汇报（每周一周例会，每月三旬报，每月总结）；组织相关人员进行项目分析、整理和总结，最后进行评价。

项目评价数据来源排污权竞价系统统计排放量及成交金额。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

| 项目支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 排污权交易的平台建设和运行维护 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 新疆产权交易中心 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 100 |  | 执行数： | 100 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 100 |  | 其中：财政拨款 | 100 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成环保厅排污权有偿使用交易行为。 |  |  |  | 已完成两场排污物指标的竞价会。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 第一期：二氧化硫（SO2）氮氧化物（NOX）化学需氧量（COD）氨氮（NH3-N）四个场次的竞价 |  | 投放量共计2025吨 | 全部交易，实际成交776.9万元 |
|  |  |  | 第二期：二氧化硫（SO2）氮氧化物（NOX）化学需氧量（COD）氨氮（NH3-N）四个场次 |  | 投放量共计1690吨 | 全部交易，实际成交622.87万元 |
|  |  | 质量指标 | 年度按计划完成排污权指标 |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 排污权指标交易的完成率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 交易平台维护费 |  | 1万元/年 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善环境污染 |  | 有所提升 | 有所提升 |
|  |  |  | 更好发挥污染物总量控制作用 |  | 有所提升 | 有所提升 |
|  |  | 生态效益 指标 | 在全社会树立环境资源有价的理念，促进经济社会持续健康发展。 |  | 得到改善 | 得到改善 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 改善环境质量 |  | 长期 | 长期 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 各级部门排污权指标交易的满意度 |  | 100% | 100% |